Relazione del Direttore Performance 2015

Nel 2015 sono andate a conclusione una serie di opere importantissime per il parco in cima alle

quali va segnalata la passerella a scavalco della via Ornato che a buon diritto abbiamo nominato:

Passerella Grande

Infatti questa nuova infrastruttura con il suo sviluppo lineare di oltre 180 metri è di gran lunga la più

estesa del Parco e consente una continuità, dal punto di vista fruitivo, tra la parte est ed ovest del

Parco Nord, divise dagli assi di via Ornato e via Aldo Moro che hanno rappresentato un

impedimento ed una accentuata cesura tra i due ambiti territoriali del Parco. Un passaggio verde,

una nuova permeabilità all’interno del parco, l’intervento progettuale consente la totale fruizione

dello stesso da parte dei cittadini; inteso come una possibilità di riappropriazione degli spazi per un

uso ricreativo e, allo stesso tempo, un ulteriore tassello nello sviluppo di una mobilità sostenibile, la

passerella consente un attraversamento in piena sicurezza del nodo che divide le due parti del Parco,

permettendo l’implementazione di un disegno unitario e l’incremento della funzione fruitiva di tutto

il sistema verde.

La passerella ciclo-pedonale, con il suo significativo sviluppo ed il particolare andamento ad arco, è

in grado di potenziare la percezione della presenza del parco come infrastruttura verde, sistema

ambientale continuo, sovrapposto al frastagliato tessuto edificato locale.

In analogia con le passerelle che assicurano continuità alla rete dei percorsi ciclopedonali che

innervano il Parco Nord, si è prescelta una struttura metallica colorata in tonalità omogenea ad

esse, in grado di segnalare immediatamente l’appartenenza delle passerelle alla rete infrastrutturale

del parco.

Per la particolare localizzazione e lo sviluppo notevole, dovuto all’esigenza di superare diversi

ostacoli, il manufatto ha un carattere marcatamente omogeneo, il più possibile trasparente e leggero.

Altra opera di grande importanza terminata nel 2015 è quella dei Giardini della Scienza e Oxy.gen

Oxy.gen è un padiglione finanziato da Zambon SpA, inaugurato nel Novembre 2014 all’interno dei

Giardini della Scienza, grazie ad un accordo con questa storica azienda familiare italiana che opera

nel settore farmaceutico. La partnership pubblico-privata ha permesso la realizzazione di una

costruzione avveniristica progettata dall’architetto Michele De Lucchi, metafora di una bolla d’aria

così leggera da sembrare galleggiare sull’acqua. Gestito in quote paritarie da Zambon SpA e Parco

Nord Milano, Oxy.gen presenta un ampio spazio interno, unico e poliedrico, in grado di

trasformarsi grazie a video, luci, proiezioni e installazioni su carrelli mobili. La struttura svolge una

funzione specificatamente culturale ed educativa: attraverso una programmazione articolata

incentrata su un percorso didattico interattivo ed eventi quali laboratori, spettacoli, concerti, incontri

e conferenze, invita il visitatore a riflettere sul tema del Respiro dell’uomo e del Respiro del

pianeta. Oxy.gen è uno spazio che ospita incontri, conferenze e spettacoli dedicati al Respiro nei

suoi aspetti scientifici più strettamente legati alla salute, così come sugli effetti che la qualità

dell’ambiente ha sul nostro corpo. Propone inoltre un originale percorso didattico, ma anche rivolto

ai cittadini e alle famiglie durante i week-end. Un maxischermo di 10 x 2,5 metri per proiezioni ad

alta definizione e 4 postazioni multimediali touchscreen, con sensori e diversi strumenti elettronici,

danno la possibilità a tutti di compiere esperimenti, impegnarsi in giochi educativi, valutare tramite

test l’apprendimento dei temi proposti, utilizzando una modalità ludica e partecipativa.

La struttura di Oxy.gen è inserita all’interno dei Giardini della Scienza costruiti su un’area un tempo

coltivata a gelsi, che, ridotta ormai ad un grande prato, è stata ceduta da Zambon SpA al Comune di

Bresso e poi al Parco Nord Milano affinché diventasse verde e viva. Oggi si presenta come un

giardino disegnato da boschi, alberi, arbusti e prati, arricchito da un lago e da una zona umida.

L’acqua, circa 5000 mq, incrementa la diversità biologica dei Giardini e ospita Oxy.gen, il

padiglione “galleggiante”, laboratorio di cultura, che propone attività ed eventi sul tema del

Respiro. I Giardini della Scienza, inaugurati nel 2015, sono stati realizzati grazie alla collaborazione

fra il Parco, il Comune di Bresso, Regione Lombardia, Zambon SpA e il Rotary Club Milano in

un’ottica innovativa di partenariato pubblico-privato che mette al centro le relazioni tra comunità

scientifica e cittadini. All'interno dei Giardini della Scienza trova collocazione il Bosco del

Centenario, piantato nel 2013 e pensato per essere rigoglioso nel 2023, quando ricorreranno i cento

anni dalla fondazione del Rotary Club Milano che, donando tutte le opere a verde dei Giardini, ha

voluto così celebrare questa ricorrenza.

Terza opera di rilievo terminata nel 2015 è il Lago Niguarda che con i suoi oltre 20.000 mq è il più

grande bacino d’acqua del Parco Nord Milano. Lungo 480 metri, largo 60 e con una profondità

media di 3 metri, è stato ultimato nel 2015 modificando per sempre la geografia del settore ovest del

Parco. Collocato a ridosso della passerella di via Aldo Moro il lago è l’elemento centrale di questa

zona. Collegati a questo grande specchio d’acqua, troviamo altri due piccoli bacini, alimentati

anch’essi dal canale Villoresi, con vocazioni diverse. Uno di tipo naturalistico e uno più artificiale. I

tre laghi hanno una parte del perimetro inaccessibile a causa della vegetazione spondale acquatica e

una parte con prato libero per consentire l’avvicinamento delle persone all’acqua. Questa

operazione di trasformazione radicale del territorio è stata pensata per incrementare la biodiversità,

per migliorare il microclima, per variare il paesaggio, e per consentire nuovi modi di fruire il Parco

con attività legate all’acqua, anche se il Lago non è ancora balneabile.

Ancora come realizzazione di grande rilievo va citato il progetto denominato Ciclabile Expo.

3

Il Parco Nord si propone oggi come il pivot di un sistema infrastrutturale di verde diffuso che

colleghi le aree naturali residue. In quest’ottica va letta la scelta di destinare i fondi assegnati dalla

Regione al Parco in occasione di Expo 2015 per realizzare due tratti di pista ciclabile in territorio

del Parco del Grugnotorto (rispettivamente a Nova Milanese e a Paderno Dugnano) che hanno

completato la rete ciclabile di collegamento, su piste riservate e appositamente segnalate, i Parchi

del Nord Milano con l’area espositiva . Grazie a questi due tratti di completamento si è data

continuità ad un pista che partendo dalle colline Falck di Sesto San Giovanni, passando per il Parco

Nord raggiunge il sito EXPO in comune di Rho con uno sviluppo complessivo di 33 km.

Da ultima, ma non ultima per importanza va segnalata la Casa del Parco.

La "Casa del Parco”·è un centro multimediale per la conoscenza approfondita del Parco Nord.

Il Parco, pur essendo accessibile ad un vasto pubblico, non svela tutto il suo contenuto e il suo

enorme potenziale di storie. Conoscere le sue radici storiche e le dinamiche che lo hanno generato

lo rende "visibile" totalmente al suo pubblico: evidenziandone i contenuti e soprattutto lasciando

intuire le sue potenzialità future.

L'occasione di poter raccontare il Parco Nord diventa quindi una necessità: far conoscere la nasci ta

e l'evoluzione di un grande patrimonio naturale e culturale, non soltanto della città di Milano ma an

che dell'intero territorio regionale e nazionale. Dare la possibilità a chi è già fruitore del parco di

prendere coscienza e a chi ancora non lo conosce, di scoprirlo.

L'allestimento permette, con il coinvolgimento della totalità delle superfici proiettate, di ricreare

ambientazioni differenti del parco nelle quattro stagioni dell'anno e durante orari differenti del

giorno che avvolgono totalmente il visitatore. Le grandi superfici non solo consentono di

visualizzare nel dettaglio l'intera estensione del territorio.ma soprattutto con la totale immersione

atmosferica nel racconto, generano una esperienza fortemente empatica nei confronti del Parco.

Il racconto dei contenuti avviene attraverso la proiezione di immagini e video su diverse

superfici della stanza. Si può navigare su una mappa interattiva del parco su un tavolo centrale; si

può vedere il "tempo" passare attraverso le atmosfere e il racconto dei protagonisti attraverso le

immagini proiettate sul soffitto sospeso; si possono conoscere i dati e i dettagli delle dinamiche tra

passato, presente e futuro del parco, attraverso i pannelli esplicativi e le proiezioni dei 4 "scenari"

sulle pareti inclinate come un leggio sul perimetro della stanza.

Tutti i contenuti sulle diverse superfici possono essere fruiti separatamente, ma grazie alla loro

particolare disposizione possono tutti entrare nel campo visivo ed esperienziale" dello spettatore,

che si trova immerso in un racconto totale. Dalle atmosfere del parco si può passare quindi a

momenti di approfondimento per ascoltare il racconto diretto dei protagonisti coinvolti nella

creazione e gestione del Parco, scoprire curiosità su elementi nascosti e dettagli sul micro-ambiente

4

e la fauna. Attraverso dispositivi di navigazione "touch" posti in punti strategici dell'allestimento, si

possono esplorare percorsi con contenuti e tempi differenti, mirati a stimolare la curiosità di ciascun

interlocutore, in maniera personale e totalmente soggettiva, oppure immergendosi in gruppo in

grandi racconti in cui una sapiente regia attiva tutte le superfici parlanti" in concerto.

Passando alle attività del Servizio Vita nel Parco, come di consueto anche per il 2015, abbiamo

realizzato la nona edizione del Festival della Biodiversità.

resa possibile grazie ad un largo partenariato di Enti pubblici e privati, tra cui Parco Nord Milano,

Regione Lombardia, ERSAF, Comune di Milano, Università di Milano-Bicocca, Università degli

Studi di Milano, Fondazione Cineteca Italiana, Zambon, Slow Food, Cooperativa Abitare con il

supporto di Gruppo CAP e Fondazione Aem – Gruppo A2A.

Il Festival della Biodiversità 2015 si è concluso con un bilancio pienamente soddisfacente sul piano

della partecipazione di pubblico - maggiore della scorsa edizione, con oltre 30.000 visitatori, grazie

all'ampliamento del numero di sedi e al prolungamento delle attività nelle due domeniche

successive (27 settembre e 4 ottobre), ciò che ha permesso di recuperare TUTTI gli eventi annullati

la prima domenica di pioggia battente. Rispetto al passato inoltre sono aumentati sia gli espositori di

prodotti legati alla biodiversità, i ristoranti ed gli enti coinvolti.

Ma al di là dei dati numerici ciò che ricorderemo di questa edizione è la qualità delle oltre 100

proposte al pubblico: le mostre, gli spettacoli teatrali, i film, gli eventi di intrattenimento, i

laboratori e gli incontri di divulgazione scientifica, con ospiti di eccezione, gli eventi ludici per tutta

la famiglia, le passeggiate filosofiche o naturalistiche, gli eventi legati al benessere, le cene a

tema e i mercatini "dal produttore al consumatore".

L’edizione 2015 si è ispirata ai valori e agli intenti stabiliti dall’ONU che ha proclamato il 2015

“Anno internazionale della Luce”: in questo modo il festival ha potuto accrescere la conoscenza e la

consapevolezza di ciascuno di noi sul modo in cui la luce è elemento imprescindibile nello sviluppo

sostenibile, sia nel suo manifestarsi naturalmente e per l’impatto che ha sugli ecosistemi naturali, sia

per l’uso intelligente che l’uomo ne fa, promuovendo soluzioni alle sfide globali ad esempio nei

campi della produzione di energia, dell’agricoltura sostenibile, dell’istruzione, dell’arte e della

salute. La luce è stata presentata durante il festival non soltanto come fonte primaria di energia e di

vita, ma anche di civiltà e di spiritualità.

"Il Festival della Biodiversità" dice Giuseppe Manni Presidente del Parco Nord Milano "è l’unica

manifestazione sui temi della natura e della sostenibilità di respiro nazionale, tanto da conquistarsi il

primato di osservatorio da cui fare il punto, anno dopo anno, sullo stato di sensibilizzazione circa le

tematiche ambientali. In particolare quest'anno, in concomitanza con Expo 2015, è stato

5

particolarmente curato l'aspetto di come la biodiversità si relaziona alla comune missione di nutrire

il pianeta".

Tante le novità presentate in questa 9° edizione, tra cui tre nuovi spazi che hanno accolto gli eventi

del Festival: oltre alla Cascina Centro Parco situata nel cuore del Parco Nord Milano dove ha avuto

sede la maggior parte delle iniziative durante i due fine settimana, oltre al suggestivo MIC Museo

Interattivo del Cinema dove si tiene la più importante rassegna cinematografica milanese su questi

temi, quest’anno si sono aggiunti tre suggestivi luoghi: Oxy.gen, un padiglione avveniristico, a

forma di bolla d’aria galleggiante, disegnato dall’architetto Michele De Lucchi, all’interno dei

Giardini della Scienza, Villa Lonati del Comune di Milano con il progetto Comunemente Verde

(ingresso via Zubiani 1) e il nuovo Museo Botanico di Milano (in via Margaria 1), che è stato aperto

in anteprima, e ha proposto percorsi botanici, visite guidate, laboratori per famiglie e incontri di

divulgazione scientifica e e l’Orto Comune di Niguarda, un nuovo spazio di 5000mq ideato da

Parco Nord insieme ai cittadini e alle associazioni di quartiere.

- Workshop, laboratori, incontri con l'esperto e appuntamenti di divulgazione aperti a tutti per

promuovere la cultura della sostenibilità

- Mostra d'arte ("Luce") e mostra didattica (Gli alberi elaboratroi di luce") con opere dedicate e

prodotte appositamente per il festival

- 3 Installazioni artistiche eccezionali, una bioluminescente ("Il buio non esiste") una a raggi

ultravioletti ("Il bosco di Wood") e una con le bolle di sapone illuminate ("Clair Obscur")

- 2 performance dal tramonto all'alba, con allestimento notturno a lume di candela: lo SleepSleeping

Concert e la Veglia del pane ("Fermento")

- 12 spettacoli teatrali selezionati di 6 compagnie provenienti da tutta Italia: Teatro del Vento di

Milano, Pandemonium Teatro di Bergamo, Casa degli Alfieri di Asti, Teatro degli Acerbi di Asti,

'O Thiasos Teatronatura di Roma, Creature Creative di Grosseto

- La rassegna di film al MIC - Museo Interattivo del Cinema con anteprima e due eventi

speciali

- Gli eventi per i bambini e le famiglie: dagli asinelli sotto la luna alle bolle di sapone

illuminate, dal labirinto di mais alla caccia al tesoro "botanica"

- La biodiversità a tavola: la Braceria, i gelati naturali, le piadine cotte a legna, i ristoranti

selezionati da Slow Food e i mercatini di prodotti biologici a filiera corta.

- Gli eventi del benessere: la corsa Run & Life con tratti a piedi nudi, la gara di bird watching, il

bioblitz, i massaggi schiatsu e gli esercizi di bioenergetica

6

Oltre 30.000 spettatori hanno partecipato al Festival tra Parco Nord Milano, MIC – Museo

Interattivo del Cinema, Oxy.gen, Villa Lonati, OrtoComune di Niguarda

Oltre 100 eventi realizzati

Oltre 100 espositori, ristoranti o enti hanno presentato le loro attività

Sono stati stampati un pieghevole con il programma e la mappa dei luoghi del Festival (30.000

copie), un programma delle proiezioni cinematografiche (5.000 copie), un programma della mostra

più spettacolare - Il Buio non esiste di Giuseppe Portella (2.000 copie) oltre ad una vasta campagna

di affissione manifesti e locandine in tutta l'area metropolitana e nelle stazioni del metrò.

La campagna media è stata rafforzata con uscite di mezza pagina o pagina intera su Corriere della

Sera - Vivimilano, Il Giornale, Leggo

È stata organizzata una conferenza stampa presso il MIC – Museo Interattivo del Cinema.

Notizie e aggiornamenti sono stati divulgati tramite social network: twitter, le pagine facebook di

Festival della Biodiversità, Parco Nord Milano e Cineteca Milano, e sulle pagine web degli enti

organizzatori.

Sono state inviate dodici newsletter da parte di Parco Nord Milano e Fondazione Cineteca Italiana

che hanno raggiunto oltre 60.000 indirizzi email, oltre alla creazione ad hoc di inviti per i vari

eventi in programma.

Numerosi gli articoli di approfondimento sulla manifestazione (si allega rassegna stampa). In

particolare segnaliamo le testate giornalistiche e radiofoniche che hanno maggiormente supportato

il Festival: Il Giorno (Media Partner), La Repubblica, Radio Popolare e Radio Lombardia.

Il settore dell’educazione ambientale, anche per l’anno scolastico 2014/2015 ha proposto alle scuole

uno specifico percorso scolastico di scoperta del parco con un taglio particolare

Per l’ottavo anno consecutivo sono state proposte attività didattiche a pagamento condotte da

cooperative, associazioni, singoli operatori

Complessivamente gli incontri – proposti gratuitamente dall’Ente - al parco con le classi sono stati

n°238 (21 ulteriori incontri sono stati annullati causa pioggia o altre problematiche interne alla

scuola), così suddivisi:

il percorso sensoriale – n° 62 incontri

la mappa dei colori – n° 23 incontri

il Progetto Bassini – n° 6 incontri

il progetto “accoglienza” – n° 15 incontri

Acqua – Aria – Terra - n° 32 incontri

l’albero e il nome - n° 30 incontri

7

le mappe - n° 18 incontri

la biodiversità – n° 26 incontri

i numeri del parco - n° 5 incontri

progetto Seveso - n° 6 incontri

Guardaparco per un giorno - n° 6 incontri

La Wunderkammer – n° 8 incontri

Le cartoline di Brughillo – n° 4 incontri

Cresce nel 2015 ulteriormente il rapporto con il mondo scolastico attraverso l’impiego di Internet

(sito web dedicato www.teleparconord.it ): il numero degli accessi annuali al sito, partito da un

minimo di 750 nel 2000, ha raggiunto quest’anno i 200000 accessi.

Questo dato è interessante sia perché è indicatore della sempre maggiore diffusine della rete internet

sia perché il sito, pubblicando le fotografie di ogni singola uscita e tutto ciò che viene prodotto dalla

scolaresche: crea un “effetto a catena”, dove non solo la classe si collega al sito per veder cosa

hanno fatto le altre classi negli stessi luoghi in date diverse, ma anche il singolo alunno può

ritrovare in tempo reale una traccia del proprio passaggio al Parco, navigando da casa, insieme alla

propria famiglia.

E’ proseguito anche quest’anno il Progetto Bassini presso il Reparto Pediatrico dell’ospedale di

Cinisello Balsamo. I bambini e i ragazzi ospiti della struttura ospedaliera sono stati visitati durante

l’anno da due volontarie in Servizio Civile per un totale di 6 incontri. Durante questi incontri i

bambini sono entrati in contatto con la realtà del Parco attraverso attività manipolative, narrazioni e

strumenti vari di osservazione.

E’ ripresa quest’anno l’attività con l’Università della Terza Età di Cinisello Balsamo (UTE), con 14

incontri, metà dei quali di visita al parco.

A conclusione di questa lunga carrellata di progetti e iniziative credo che si possa affermare senza

timore di essere smentiti che non potesse esserci modo migliore per festeggiare i 40anni del Parco

dimostrando maturità ma anche ….. .la grande voglia di crescere!!

IL DIRETTORE

R. Gini